ชื่อโครงงาน แพลตฟอร์มการนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ สำหรับห้องเรียนมจธ.

โดย

- จรณะ 	สุขโรจน์ 		รหัส 66130500012

- ภัทร์ทัศน์ 	จิรธรรมานุวัตร 		รหัส 66130500070

- อภิวิชญ์ 	พิศาลอัครเลิศกุล 	รหัส 66130500127

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ข้อเสนอโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา INT365/371 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ I

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประจำปีการศึกษา 2569

รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

- ชื่อโครงงาน (Project Title)

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : แพลตฟอร์มการนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ สำหรับห้องเรียนมจธ.

ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Real-time Interactive Presentation Platform for KMUTT Classroom

- ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Problem Statement)

- การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในห้องบรรยายรวมขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่หลักร้อยคนขึ้นไป มักเผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากการสื่อสารทางเดียว ซึ่งทำให้ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และเกิดความยากลำบากในการรักษาความสนใจตลอดการบรรยาย ยิ่งไปกว่านั้นผู้สอนยังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินระดับความเข้าใจของผู้เรียนแบบทันท่วงที ทำให้ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าผู้เรียนกำลังประสบปัญหาหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหาส่วนใด จนกระทั่งถึงช่วงการสอบวัดผล ซึ่งทำให้การแก้ไขช่องว่างการเรียนรู้ (Learning Gaps) เกิดขึ้นล่าช้าเกินไป

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องเรียนไปสู่ การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนำเทคโนโลยีระบบตอบสนองของผู้เรียน และแพลตฟอร์มการนำเสนอแบบโต้ตอบ เข้ามาเชื่อมโยงการสื่อสารแบบสองทาง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้สอนสามารถแทรกกิจกรรมวัดผลย่อยระหว่างการบรรยายได้ทันที เช่น การทำ Live Polling, Word Cloud, Live Q&A และการทดสอบความรู้สั้นๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนแล้ว ยังช่วยสร้างวงจรข้อมูลป้อนกลับแบบทันทีให้ผู้สอนทราบระดับความเข้าใจของผู้เรียนในแต่ละหัวข้อ และสามารถปรับจังหวะการสอนหรืออธิบายเสริมได้อย่างตรงจุด

- อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์ม Interactive Presentation ชั้นนำที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันต่างมีข้อจำกัดสำคัญในการนำมาใช้งานจริงในสถาบันการศึกษา ดังนี้:

  - ข้อจำกัดในแพ็กเกจใช้งานฟรี (Free Tier Limitations): แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไว้เพียง 10–100 คนต่อ Session ซึ่งไม่เพียงพอต่อชั้นเรียนขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่มีผู้เรียน 200–600 คน อีกทั้งยังจำกัดจำนวนการสร้างสไลด์กิจกรรม และไม่สามารถส่งออกข้อมูลผลการประเมิน (Export Data) เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้

  - ภาระต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ที่สูง (High Licensing Costs & Paywalls): การปลดล็อกข้อจำกัดเพื่อรองรับผู้เรียนจำนวนมาก จำเป็นต้องสมัครสมาชิกระดับสถาบันหรือรายบุคคล ซึ่งมีค่าบริการรายปีสูงตั้งแต่ 3,300 ถึงกว่า 21,000 บาทต่อผู้สอน 1 บัญชี ซึ่งถือเป็นภาระงบประมาณที่สูงและยากต่อการจัดสรรให้ครอบคลุมอาจารย์ผู้สอนทุกคนในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

  - การขาดฟีเจอร์เฉพาะทางและการจัดการข้อมูลจำนวนมาก (Lack of Domain-Specific Features & Scalability in Q&A): เครื่องมือทั่วไปไม่รองรับสื่อการสอนเฉพาะทางของสายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น การแสดงผลโค้ด (Syntax Highlighting) หรือโจทย์เขียนโปรแกรมแบบสด (Code Challenges) นอกจากนี้ ในคลาสเรียนขนาดใหญ่ที่มีการส่งคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ผู้สอนมักประสบปัญหาการคัดกรองคำถามที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ตรงประเด็น ทำให้เสียเวลาในการจัดการระหว่างสอน

- จากปัญหาและข้อจำกัดข้างต้น โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบ “ModDeck” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ สำหรับห้องเรียนมจธ. (Real-time Interactive Presentation Platform for KMUTT Classroom ) ที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันสูงสุด 300 คนต่อ Session ได้อย่างเสถียร มีค่าความหน่วงต่ำ และไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยวิเคราะห์และจัดกลุ่มคำถามของผู้เรียน รวมถึงเชื่อมโยงคำถามเข้ากับเนื้อหาสไลด์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของประชาคม มจธ. อย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อศึกษาระบบ Interactive Presentation และ Audience Response System สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ และการประเมินความเข้าใจแบบเรียลไทม์

- เพื่อพัฒนาระบบ Interactive Presentation และ Audience Response System แบบ Self-hosted ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานของ มจธ. สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ และการประเมินความเข้าใจแบบเรียลไทม์ โดยรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันสูงสุด 300 คนต่อห้องเรียนที่มีค่า Latency ต่ำกว่า 150 ms และออกแบบสถาปัตยกรรมให้ขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับได้ 50–80 ห้องเรียนพร้อมกัน หรือมากกว่า 5,000 ผู้ใช้งานพร้อมกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

- กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน

การพัฒนาโครงงาน ModDeck ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการทำความเข้าใจปัญหา สำรวจความต้องการจริง และกำหนดกรอบการทำงาน โดยมีรายละเอียดผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้:

  - ขั้นทำความเข้าใจปัญหา (Empathize)

- ทีมผู้พัฒนาได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่:

- ทีมพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษา (Educational Technology Services: ETS / ทีมพัฒนา LEB2)

  - แนวทางและความเข้ากันได้ของระบบ: ตัวระบบควรวางตำแหน่งเป็น เครื่องมือเสริมด้านการมีส่วนร่วมและการประเมินผลในชั้นเรียน (In-class Engagement & Assessment Tool) ที่ทำงานร่วมกับระบบหลักของมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ทับซ้อนกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) อย่าง LEB2

  - มาตรฐานความปลอดภัยและสถาปัตยกรรม: แนะนำให้ใช้ระบบยืนยันตัวตนกลาง (KMUTT SSO) และออกแบบการ Deployment ให้อยู่บน Infrastructure ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและการรองรับทราฟฟิกภายในที่เสถียร

- กลุ่มผู้เรียนและนักศึกษา (Learners / Students)

  - จากการสำรวจนักศึกษาหลากหลายกลุ่ม พบความต้องการและพฤติกรรมในห้องเรียน ดังนี้:

    - ความต้องการพื้นที่ถาม-ตอบแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous Q&A): ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเขินอายในการยกมือถามในห้องบรรยายขนาดใหญ่ ฟีเจอร์ถาม-ตอบแบบนิรนามช่วยลดความประหม่าและกระตุ้นให้กล้าสื่อสารกับผู้สอนมากขึ้น

    - ความชื่นชอบในองค์ประกอบเกมและการมีปฏิสัมพันธ์ (Gamification & Real-time Interaction): ผู้เรียนให้ความสนใจสูงกับกิจกรรมประเภท Live Polling, Word Cloud และ Quiz ที่มี Leaderboard/Ranking สไตล์ Kahoot ซึ่งช่วยเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนไม่ให้น่าเบื่อ

    - การเข้าถึงเนื้อหาหลังจบคาบ: ต้องการให้มีระบบสรุปผลการบรรยาย สไลด์ หรือประเด็นสำคัญที่สามารถดาวน์โหลดกลับไปทบทวนได้สะดวก

2.1. User Persona

  - Name: Student T, Age: 21, Gender: Male

    - Short BIO: นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4 มีความสนใจด้าน UX/UI เป็นพิเศษ

    - Behaviors & Habits:

      - ไม่เคยยกมือตอบ หรือถามคำถาม

      - ชอบ Quiz, Word Cloud

      - สนใจเรื่อง UX/UI

      - ชอบ Activity ในคลาส เช่น Ice breaking หรือ Mini Game ต่างๆ

    - Pain Point:

      - กลัวการยกมือถาม หรือยกมือตอบ

    - Needs & Expectations:

- สามารถถาม หรือตอบคำถามได้แบบไม่รู้สึกกลัว

- กิจกรรมมีความสนุขสนาน และคลายเครียด

  - Name: Student A, Age: 21, Gender: Male

    - Short BIO: นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4

    - Behaviors & Habits:

      - หากมีคำถามจะถามท้ายคาบ

      - ชอบ Kahoot & Leaderboard

      - ชอบให้มีกิจกรรมในคลาส ชอบกิจกรรมกลุ่มเป็นพิเศษ

    - Pain Point:

      - ไม่กล้าถามระหว่างคลาสเรียน เพราะรู้สึกเกรงใจคนอื่น

    - Needs & Expectations:

- สามารถถามคำถามได้ โดยไม่รู้สึกลำบากใจ

- กิจกรรมมีความสนุขสนาน และคลายเครียด

- กลุ่มอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน (TA) และวิทยากร (Instructors, TAs & Speakers)

  - จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำวิชา (ผู้มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ 4 ถึงกว่า 30 ปี) ร่วมกับติวเตอร์และผู้ช่วยสอน พบประเด็นสำคัญเชิงลึก ดังนี้:

  - มุมมองต่อบทบาทของเครื่องมือ (Tool Positioning): ผู้สอนส่วนใหญ่มองว่าแพลตฟอร์มประเภทนี้คือ "Assessment & Interaction Tool" ที่ใช้ตรวจสอบความเข้าใจ และดึงความสนใจของผู้เรียน ไม่ใช่ตัวสร้าง Active Learning โดยตรง แต่เป็นกลไกที่ช่วยให้การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นได้จริง

- ปัญหาข้อจำกัดของเครื่องมือและต้นทุน (Limitations & Paywalls):

  - เครื่องมือฟรีจำกัดจำนวนผู้ใช้งานและล็อกฟีเจอร์สำคัญ

  - การจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นภาระสูงสำหรับผู้สอนรายบุคคลและ TA ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

  - ปัญหา Session หลุดหรือระบบล่มเมื่อใช้ในห้องบรรยายขนาดใหญ่ ทำให้ข้อมูลคะแนนสูญหาย

- ภาระในการเตรียมการและการควบคุมเวลา (Preparation Friction & Time Control):

  - การออกแบบและเตรียมกิจกรรมแบบ Interactive ใช้เวลาและพลังงานสูงมาก หากเครื่องมือใช้งานยาก ผู้สอนจะไม่นำมาใช้ในระยะยาว

  - กิจกรรมในชั้นเรียนมักทำให้ควบคุมเวลาสอนได้ยาก ผู้สอนต้องการเครื่องมือที่ตั้งเวลาได้ชัดเจนและไม่รบกวนจังหวะการสอนเนื้อหาหลัก

- ความต้องการด้านการวัดผลและการเชื่อมโยงคะแนน (Grading & Incentives): การกระตุ้นผู้เรียนในห้องใหญ่ต้องอาศัยกลไกคะแนนและการมีส่วนร่วม ผู้สอนจึงต้องการระบบบันทึกผลคะแนน Quiz/Poll ที่แม่นยำ เชื่อมโยงกับรหัสนักศึกษาได้ และส่งออกข้อมูลได้ง่าย

- ความคาดหวังต่อบทบาทของ AI:

  - AI Suggestion: ผู้สอนต้องการให้ AI ช่วยแนะนำแนวทางการตั้งคำถาม/Quiz และจุดแทรกกิจกรรมตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมสไลด์ เพื่อลดภาระการออกแบบการสอน

  - AI Slide Lookup: การจัดหาสไลด์เพื่อตอบสำหรับคำถามต่างๆ ที่ได้รับเข้ามาช่วยทำให้ผู้สอนสอนได้สะดวกสบายมากขึ้น

3.1. User Persona

  - Name: N, Age: 24, Gender: Male

    - Short BIO: อดีต นักศึกษา Computer Engineer และเป็น Senior Founder Associate and Co-Founder ของ Start Up ที่เกี่ยวกับการศึกษา

    - Behaviors & Habits:

      - ปรับวิธีสอนตามขนาดห้อง

-  ห้องเล็ก เน้นชี้ตัว/ลุกขยับ

- ห้องกลาง ใช้เครื่องมือช่วยพร้อมนั่งประกบ

- ห้องใหญ่ สอนให้จบแล้วเปิด Q&A ท้ายคาบ

      - ใช้ Quiz เก็บคะแนนเป็นตัวเร่งให้เกิดการมีส่วนร่วมในคลาส

    - Pain Point:

      - Active Learning โดยเฉพาะ Lab ใช้เวลาเตรียมสูงกว่า Passive หลายเท่าตัว

      - หลายโปรแกรม มีฟีเจอร์เยอะ แต่ใช้งานจริงไม่กี่อย่าง

      - TA ต้องเสียเงินซื้อ Subscription เครื่องมือสอนด้วยตัวเอง

    - Needs & Expectations:

      - ต้องการ Dashboard ที่แสดงข้อมูลให้เห็นถึง Learning Gap แบบ Real time

      - ลดเวลาการเตรียมการสอน ซึ่งใช้พลังงานสูง และใช้เวลาเตรียมตัวนาน

      - มีระบบทำงานร่วมกัน ไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้สอนหรือ TA จ่ายเอง

  - Name: Teacher L, Age: 40+, Gender: Male

    - Short BIO: อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - Behaviors & Habits:

      - เน้นการลงมือปฏิบัติ แสดงความเห็น และทำ Lab Sheet/Hands-on ที่เห็นผลลัพธ์ทันทีพร้อมมีคำใบ้ช่วย

      - จัดการห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยกติกาและแรงจูงใจ เช่น เช็กชื่อ 4 รอบ, จำกัดเวลาตอบ, ใช้ Gamification, ระบบ Ranking และมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

    - Pain Point:

      - ปัญหาใหญ่ที่สุดของ Menti คือหากหลุด Session กลางคัน จะไม่สามารถบันทึกข้อมูล คะแนน และรหัส นศ. ที่เก็บไว้ตอนต้นได้

      - การเขียนชุดคำถามเองใช้เวลาและพลังงานเยอะ

    - Needs & Expectations:

      - สามารถเก็บคะแนนจากรหัส นศ. ได้อย่างแม่นยำ เสถียร ไม่หลุดกลางทาง

      - มีเครื่องมือช่วยสร้าง Quiz/Lab เพื่อประหยัดเวลา แต่ต้องไม่พึ่งพา AI จนทำให้ทักษะหรือมาตรฐานของผู้สอนลดลง

      - ไม่ติดปัญหาเรื่องการจ่ายเงินรายปี พร้อมลงทุนหากเครื่องมือตอบโจทย์

  - Name: Teacher B, Age: 40+, Gender: Male

    - Short BIO: อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - Behaviors & Habits:

      - เน้นการลงมือปฏิบัติ

      - ไม่บังคับเด็กที่ไม่พร้อม Active ให้ทำเท่าที่ทำไหว มีแผนสำรองสำหรับรับมือทั้งกลุ่มที่อยากทำและไม่อยากทำ ปรับตามไดนามิกของห้อง

      - เวลาสอนจริงผู้สอนต้องจ้องจอ/สไลด์ ไม่มีเวลามาคอยสลับหน้าจอหรือมอนิเตอร์ ที่ซับซ้อน

    - Pain Point:

      - กิจกรรมที่มี Output ในทุกช่วงทำให้ผู้สอนต้องใช้พลังงานมหาศาลในการตรวจและให้ฟีดแบ็ก

      - เครื่องมือที่เก็บเงินส่วนใหญ่สามารถหาทางทำเองหรือประยุกต์วิธีอื่นได้ จึงรู้สึกไม่คุ้มที่จะจ่าย

    - Needs & Expectations:

      - ฟีเจอร์ต้องเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องเชื่อมโยงฮาร์ดแวร์แปลกใหม่ และไม่รบกวนสมาธิผู้สอนที่กำลังดูสไลด์

      - อยากได้ระบบที่ช่วยจัดกลุ่มคำถามซ้ำซ้อน ช่วยให้เห็นภาพรวมคำถามของผู้เรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยมานั่งคัดกรอง

  - ขั้นระบุและกำหนดกรอบปัญหา (Define)

- จากการสังเคราะห์ข้อมูลผลการสัมภาษณ์ สามารถสรุปกรอบปัญหาหลักได้เป็น 3 ด้าน:

  - Infrastructure & Usability Gap: ข้อจำกัดด้านภาระต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ที่สูง (High Licensing Costs & Paywalls) ส่งผลให้ มจธ. ขาดแคลนเครื่องมือ Interactive Presentation ที่มีเสถียรภาพ สามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากสำหรับห้องบรรยายของ มจธ. โดยไม่ติดเงื่อนไขจำกัดระยะเวลาการใช้งาน (Session Limits)

  - High Preparation & Adoption Friction: ผู้สอนต้องแบกรับภาระเวลาในการออกแบบกิจกรรมและการเตรียมสื่อการสอนแบบ Interactive ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการนำเครื่องมือมาใช้งานจริง

  - In-class Assessment & Management Difficulty: ผู้สอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ประสบปัญหาในการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนแบบ Real-time, การควบคุมเวลาสอน และการจัดการคำถามซ้ำซ้อนที่เข้ามาในปริมาณมาก

  - ขั้นระดมความคิดและออกแบบแนวทางแก้ไข (Ideate)

- Real-time Assessment & Gamification: Live Poll, Word Cloud, Anonymous Q&A, Quiz Leaderboard

- Strict Time Boxing: ตัวจับเวลานับถอยหลังพร้อมโหมดบังคับตัดจบ (Hard Stop) เพื่อรักษาเวลาการบรรยาย

- Team Gamification: แบ่งกลุ่มนักศึกษาในห้องตามโซนที่นั่งเพื่อตอบคำถามสะสมแต้มร่วมกัน ลดความกดดันจากการแข่งรายบุคคล

- Slide-to-Quiz Generator: เครื่องมือแปลงไฟล์ PowerPoint, PDF หรือ Google Slides ที่มีอยู่เดิมเป็นสไลด์ Interactive พร้อมคำถาม/โพลล์ที่ AI สร้างให้อัตโนมัติ

- Voice-Prompted Live Poll: ฟีเจอร์ที่อาจารย์เพียงพูดคำถามสดในห้อง เช่น "เข้าใจประเด็นนี้ไหม" ระบบจะจับเสียงแล้วสร้างโพลล์แบบ True/False หรือ Rating ขึ้นบนจอทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ล่วงหน้า

- Semantic Question Clustering & Deduplication: AI รวมคำถามของนักศึกษาที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันเข้าเป็นกลุ่มเดียวแบบ Real-time พร้อมแสดงจำนวนคนที่สงสัยประเด็นนั้น

- Speed-Check Confidence Matrix: กราฟิกแบบ 2 มิติที่ให้นักศึกษาเลือกทั้ง "คำตอบ" และ "ระดับความมั่นใจ" เพื่อแยกแยะว่านักศึกษาตอบถูกเพราะรู้จริง หรือตอบถูกเพราะเดา

- Class Rhythm Metronome: แถบสถานะส่วนตัวบนหน้าจออาจารย์ที่แจ้งเตือนเมื่ออาจารย์พูดต่อเนื่องเกิน 12 นาทีโดยไม่มีการโต้ตอบ เพื่อกระตุ้นให้หยุดถามคำถามสั้นๆ

- จุดเด่นของระบบที่เสนอ

- 100% Free & Self-hosted for KMUTT: ใช้งานฟรีสำหรับประชาคม มจธ. รองรับผู้ใช้พร้อมกันสูงสุด 300 คนต่อ Session โดยไม่ติดข้อจำกัดด้าน Paywall

- Dual AI-Powered Assistant:

  - ก่อนสอน: ระบบ AI Suggestion วิเคราะห์เนื้อหาสไลด์เพื่อแนะนำจุดแทรกกิจกรรม และช่วยสร้างโจทย์ Poll/Quiz อัตโนมัติ

  - ระหว่างสอน: AI Q&A Clustering จัดกลุ่มคำถามซ้ำซ้อน และ Contextual Slide Lookup ดึงสไลด์ที่เกี่ยวข้องมาตอบได้ทันที เพื่อลดความซ้ำซ้อนในห้องเรียนขนาดใหญ่

- Code & Math Syntax Support: รองรับ Syntax Highlighting และโจทย์ฝึกเขียนโค้ดและสูตรทางคณิตศาสตร์แบบ Real-time ออกแบบเฉพาะสำหรับวิชาสายไอทีและวิศวกรรมศาสตร์

- Group-based Team Mode, Team Competition, Streak Multipliers และแสดงผล Live Leaderboard: การแข่งขันตอบคำถามแบบกลุ่ม สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาทางเทคนิค และลดความกดดันจากการแข่งรายบุคคล

- แดชบอร์ดสรุปผลหลังจบการสอน (Host Session Analysis): แสดง Engagement Density Heatmap รายสไลด์ และระบุจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน

- Challenges ของระบบ

- Technical Challenges

  - การรองรับ Concurrency สูงและปัญหาการส่งคำตอบพร้อมกัน (High-Burst Real-time Concurrency):

    - การรักษาความเสถียรของสถาปัตยกรรม WebSocket ร่วมกับ Redis Pub/Sub ให้รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันสูงสุด 300 คนต่อ Session โดยมีค่าความหน่วงต่ำ (<150 ms)

    - การจัดการปัญหาการเขียนข้อมูลฉับพลัน (High-burst Write Traffic) เมื่อผู้เรียน 300 คนกดยืนยันคำตอบใน Live Poll หรือ Team Quiz พร้อมกันในเสี้ยววินาที เพื่อป้องกัน Database Bottleneck และการเกิด Race Condition ในการ	คำนวณคะแนนและจัดอันดับ

  - ความเร็วและความแม่นยำของ AI Pipeline แบบ Real-time (Low-Latency RAG & Vector Search):

    - ความแม่นยำในการแมปคำถามของผู้เรียนเข้ากับเนื้อหาสไลด์ที่ถูกต้อง ผ่าน PgVector และเทคนิค RAG

    - การทำ Semantic Clustering เพื่อจัดกลุ่มคำถามที่ซ้ำซ้อนกันในชั้นเรียนขนาดใหญ่แบบสตรีมมิ่ง โดยต้องใช้เวลาประมวลผลสั้นที่สุดเพื่อไม่ให้รบกวนจังหวะการสอนของผู้สอน

  - การแสดงผลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์และบล็อกโค้ดบนทุกอุปกรณ์ (Math & Code-First Dynamic Rendering):

    - การแปลงและ Render สื่อการสอนเฉพาะทาง ทั้ง Math Syntax ("LaTeX"  / KaTeX) สำหรับโจทย์คำนวณ/สถิติ และ Programming Code Syntax สำหรับวิชาสายคอมพิวเตอร์ ให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สวยงาม ทั้งบนจอโปรเจกเตอร์ของผู้สอน และจอมือถือของผู้เรียน

  - ความทนทานต่อข้อผิดพลาดของเครือข่าย (	):

    - การออกแบบระบบกู้คืนสถานะ (State Reconciliation) เมื่อผู้เรียนเผชิญปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดในห้องบรรยายรวม ให้สามารถเชื่อมต่อกลับเข้ามาใหม่ ได้ทันทีโดยไม่สูญเสียข้อมูลคะแนน, สถานะของทีม หรือประวัติการตอบ

- Business & User Adoption Challenges

  - การลดแรงเสียดทานในการเปลี่ยนผ่านเครื่องมือ (Low-Friction Onboarding & Switching Cost):

    - การจูงใจให้อาจารย์ผู้สอนและ TA เปลี่ยนมาใช้ ModDeck แทนเครื่องมือเดิมที่คุ้นเคย โดยระบบต้องไม่เพิ่มภาระในการจัดเตรียมสไลด์ใหม่

  - การลดภาระการรับรู้ของผู้สอนระหว่างการบรรยาย (Minimizing In-class Cognitive Load):

    - ผู้สอนส่วนใหญ่ต้องการโฟกัสที่การสอนและเนื้อหาสไลด์เป็นหลัก ไม่มีเวลาคอยสลับหน้าจอควบคุมหลายระบบ ModDeck จึงต้องออกแบบ User Experience ให้เรียบง่าย ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างได้จากหน้าจอเดียว และมี AI คอยช่วยคัดกรองข้อมูลสำคัญให้โดยอัตโนมัติ

- การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Feasibility Studies)

- การศึกษาสถาปัตยกรรม Real-time Concurrency และ High-Burst Load (WebSocket + Redis)

  - วัตถุประสงค์: เพื่อพิสูจน์ว่าระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันสูงสุด 300 คนต่อ Session ในการตอบ Live Poll, Word Cloud, ส่ง Q&A และรับมือกับการส่งคำตอบ Quiz พร้อมกันในเสี้ยว เพื่อคำนวณคะแนนและจัดอันดับ ได้โดยมี Latency ต่ำ (<150 ms) และไม่เกิด Data Loss หรือระบบล่ม

  - การดำเนินการ (Spike): ทำการทดสอบประสิทธิภาพ (Load/Stress Testing) โดยจำลองการเชื่อมต่อ WebSocket ผ่าน NestJS ร่วมกับ Redis Pub/Sub และ Redis Sorted Sets (ZSET) เพื่อวัด Response Time, Throughput และการจัดการหน่วยความจำเมื่อมี Traffic และ Race Condition สูงพร้อมกัน

- การบูรณาการ AI Vector Search และ RAG (PgVector + LLM)

  - วัตถุประสงค์: เพื่อยืนยันความแม่นยำและความเร็วในการจัดกลุ่มคำถามที่ซ้ำซ้อน (Semantic Q&A Clustering) การค้นหาสไลด์ที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ และการรวมคำพ้องความหมายใน Word Cloud

  - การดำเนินการ (Spike): ทดลองแปลงเนื้อหาสไลด์และคำถามเป็น Embedding Vectors จัดเก็บบน PostgreSQL ด้วย Extension PgVector แล้วทดสอบวัดความแม่นยำ (Search Relevance / Cosine Similarity) และเวลาในการประมวลผล (Latency Benchmark) ให้อยู่ในระดับ Real-time

- การแสดงผล Code Syntax และนิพจน์คณิตศาสตร์ (Math & Code-First Rendering)

  - วัตถุประสงค์: ตรวจสอบความสามารถของ Frontend (Next.js/React) ในการ Render โค้ดโปรแกรมมิ่ง (Syntax Highlighting) และสูตรคณิตศาสตร์เชิงลึก ("LaTeX"  / KaTeX) บนหน้าจอพรีเซนต์และหน้าจอมือถือของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง คมชัด และโหลดเร็ว

  - การดำเนินการ (Spike): ทดสอบการผสานไลบรารี KaTeX ร่วมกับ Syntax Highlighting (เช่น PrismJS/Shiki) ผ่าน WebSocket Payload เพื่อยืนยันการแสดงผลโจทย์ที่ซับซ้อนแบบ Real-time โดยไม่ทำให้ Client กระตุก

- การศึกษาความทนทานต่อข้อผิดพลาดเครือข่ายและการกู้คืนสถานะ (Network Resilience & State Recovery Spike)

  - วัตถุประสงค์: เพื่อแก้ปัญหาการหลุดของการเชื่อมต่อในห้องบรรยายขนาดใหญ่ ป้องกันไม่ให้ Session และข้อมูลคะแนนของผู้เรียนสูญหาย

  - การดำเนินการ (Spike): ทดสอบกลไก Local State Reconciliation บน Client ร่วมกับ Reconnection Handshake ของ Server เพื่อให้ผู้เรียนที่หลุดจากสัญญาณ WiFi สามารถซิงค์กลับเข้าสู่ Session เดิมและทำงานต่อเนื่องได้ทันที

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อจำกัดและต้นทุนของเครื่องมือในท้องตลาด (Market & Cost Analysis)

  - ข้อมูลสนับสนุน: จากการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือ เช่น Slido, Mentimeter, Kahoot, AhaSlides และ Poll Everywhere พบว่าเวอร์ชันฟรีส่วนใหญ่จำกัดผู้ใช้เพียง 10–100 คน หรือจำกัดจำนวนคำถามต่อ Session ขณะที่ค่าบริการรายปีสำหรับสถาบันการศึกษามีราคาสูงตั้งแต่ 3,300 ถึง 21,000 บาท/คน/ปี

  - ข้อสรุป: การพัฒนาระบบ Self-hosted ภายใน มจธ. (KMUTT) มีความคุ้มค่าเชิงต้นทุนในระยะยาว และตอบโจทย์คลาสเรียนขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์

- การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้และแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน (User Adoption Strategy)

  - ข้อมูลสนับสนุน: จากการศึกษาแนวทางการใช้งานของอาจารย์ผู้สอน พบว่าผู้สอนต้องการความสะดวก และไม่อยากเสียเวลาทำสไลด์ใหม่ทั้งหมดบนระบบใหม่

  - แนวทางแก้ไข: ระบบจึงออกแบบให้รองรับการนำเข้าไฟล์สไลด์เดิม (Slide Import PDF/Background) มีการทำ Slide Text Extraction เพื่อป้อนให้ AI Suggestion แนะนำจุดแทรกกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมสอน รวมถึงวางแผนพัฒนา Add-ins สำหรับ PowerPoint และ Canva ในระยะถัดไป

- ระบบที่เสนอ (Proposed System)

  - กลุ่มเป้าหมาย

    - อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน (TA) และวิทยากร (Instructors, TAs & Speakers)

  - ต้องการเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ และการประเมินความเข้าใจผู้เรียนระหว่างเรียน โดยเฉพาะในห้องบรรยายขนาดใหญ่และวิชาเฉพาะทาง

  - ต้องการความสะดวกในการนำเข้าสไลด์เดิม และมีเครื่องมือช่วยลดภาระเวลาในการเตรียมกิจกรรม (AI Suggestion)

  - ต้องการควบคุมกิจกรรมและการนำเสนอได้จากหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องสลับหลายหน้าจอ

  - ต้องการระบบประเมินผล บันทึกคะแนน และส่งออกข้อมูลที่แม่นยำ ปราศจากข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้เรียน

    - นักศึกษาและผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Students / Audience):

  - เข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smartphones/Tablets) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

  - ต้องการความรวดเร็วและง่ายในการเข้าร่วม Session ผ่านการสแกน QR Code หรือรหัส 6-Digit PIN

  - ต้องการช่องทางสื่อสารและถามคำถามแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อลดความประหม่าในห้องเรียนขนาดใหญ่

  - ชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของเกม เช่น การแข่งขันตอบควิซแบบทีม, การจัดอันดับคะแนนสด และการส่งปฏิกิริยาโต้ตอบ

  - ภาพรวมระบบ

-  ModDeck คือแพลตฟอร์มการนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนแบบเรียลไทม์ (Real-time Interactive Presentation Platform) แบบ Self-hosted ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาคม มจธ. (KMUTT) โดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์และข้อจำกัดฟังก์ชันในแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์  ระบบทำงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยแบ่งกระบวนการทำงานหลักออกเป็น 3 ขั้นตอน:

- การเตรียมและการนำเสนอ (Presentation Setup & Delivery):

  - ผู้สอนสามารถนำเข้าสไลด์การสอนเดิม (Slide Import จาก PDF/รูปภาพ) ได้ทันที

  - มีระบบ AI Suggestion ช่วยวิเคราะห์เนื้อหาในสไลด์และแนะนำจุดที่ควรแทรกกิจกรรม รวมถึงสร้างคำถามโพลล์และควิซให้อัตโนมัติตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมสอน

  - รองรับการแทรกกิจกรรมแบบ Real-time ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Live Poll, Word Cloud, Live Q&A รวมถึงโจทย์คำนวณและโปรแกรมมิ่งที่รองรับทั้ง Math Syntax (LaTeX) และ Code Syntax Highlighting

- การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Real-time Interaction):

  - ผู้เรียนเข้าร่วม Session ได้อย่างสะดวกผ่านการยืนยันตัวตนด้วย KMUTT SSO หรือเข้าร่วมแบบ Guest ผ่าน QR Code หรือใส่ 6-Digit PIN

  - ผู้เรียนสามารถตอบ Live Poll, ร่วมส่งคำศัพท์ใน Word Cloud ส่งคำถามแบบนิรนาม และร่วมกด Upvote ประเด็นที่สนใจ

  - Group-based Team Mode, Team Competition, Streak Multipliers และแสดงผล Live Leaderboard

- การประมวลผลด้วย AI และสรุปผล (AI Insight & Session Analysis):

  - ระหว่างการสอน: ใช้เทคโนโลยี Vector Search (PgVector + RAG) ในการจัดกลุ่มคำถามที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และค้นหาสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นขึ้นมาแสดงผลโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้สอนตอบคำถามได้ตรงจุด

  - หลังจบการสอน: สร้างแดชบอร์ดสรุปผลการสอน (Host Session Analysis) แสดง Engagement Density Heatmap รายสไลด์ และระบุจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน

  - ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานที่เป็นความต้องการของระบบ

| กลุ่มผู้ใช้งาน (User Roles) | ฟีเจอร์ / ฟังก์ชันการทำงานหลัก (Core Features) |
| --- | --- |
| กลุ่มผู้เรียนและนักศึกษา (Learners / Students) | - เข้าใช้งานผ่าน University SSO หรือ Guest Join ผ่านการสแกน QR Code / 6-Digit PIN Code - โหวตตอบ Live Polling และดูผลการวิเคราะห์แบบ Dynamic Real-time - ร่วมส่งข้อความในกิจกรรม Word Cloud Generator พร้อมระบบรวมคำพ้องความหมาย - ถามคำถามใน Live Q&A แบบเปิดเผยตัวตนหรือไม่ระบุตัวตน พร้อมกด Upvote คำถามที่สนใจ - ส่งสัญญาณตอบรับและปฏิกิริยาแบบสด (Live Cheering Emojis) ขึ้นบนหน้าจอพรีเซนต์ - ตอบคำถาม Live Quiz และเข้าร่วมแข่งขันในโหมดกลุ่ม พร้อมระบบตัวคูณคะแนน |
| ผู้สอน / ผู้นำเสนอ (Instructors / Host) | - จัดการสไลด์นำเสนอ และนำเข้าไฟล์สไลด์เดิมได้ทันที (Slide Import จาก PDF/Background) - ระบบ AI Suggestion วิเคราะห์เนื้อหาสไลด์เพื่อแนะนำจุดแทรกกิจกรรม และช่วยสร้างโจทย์ Poll/Quiz อัตโนมัติตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมสอน (Pre-session Planner) - สร้างและควบคุมกิจกรรมแบบ Real-time ครบวงจร (Live Poll, Word Cloud, Q&A, Team Quiz, Code & Math Syntax Supported) ผ่านหน้าจอควบคุมเดียว - ระบบ AI Q&A Clustering จัดกลุ่มคำถามที่มีความหมายใกล้เคียงกันแบบ Real-time เพื่อลดความซ้ำซ้อนในห้องเรียนขนาดใหญ่ - ระบบ Contextual Slide Lookup ค้นหาสไลด์ที่ตรงกับบริบทของคำถามอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้สอนกดกระโดดไปยังสไลด์หน้าที่เกี่ยวข้องได้ทันที - ควบคุมตัวจับเวลา, สั่งแสดงผลเฉลย และแสดงอันดับคะแนนสด - แดชบอร์ดสรุปผลหลังจบการสอน (Host Session Analysis): แสดง Engagement Density Heatmap รายสไลด์ และระบุจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน - ส่งออกรายงานผลการประเมิน คะแนน และสถิติการมีส่วนร่วม (Data Export) |

  - สถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมของระบบ ModDeck ถูกออกแบบในลักษณะ Microservices / Containerized Architecture ที่เน้นประสิทธิภาพ Real-time การรองรับ Concurrency สูง และการประมวลผลข้อมูล AI โดยแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆ ดังนี้:

- Client & Presentation Layer (Frontend):

  - เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้เรียน (Student UI) รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Dynamic Responsive) และผู้สอน (Host UI/Single UI Screen) พัฒนาด้วย Next.js / React

  - การเชื่อมต่อกิจกรรม Real-time (Live Polling, Word Cloud, Q&A, Code Challenge) ผ่านเทคโนโลยี WebSockets

- API & Service Layer (Backend):

  - Core Application Server (NestJS / TypeScript): จัดการ Business Logic, SSO Authentication, Management API, Session Control

  - Real-time Engine: ใช้ WebSockets ร่วมกับ Redis Pub/Sub เพื่อกระจายข้อความ (Message Brokering) ช่วยให้ระบบรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันอย่างน้อย 300 คนต่อ Session ได้อย่างรวดเร็วโดยมี Latency ต่ำ

- AI & Vector Search Engine (RAG Processing):

  - AI Processing Pipeline: ใช้เทคโนโลยี Retrieval-Augmented Generation (RAG) ในการจัดกลุ่มคำถาม และค้นหาสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับคำถามผู้เรียนโดยอัตโนมัติ

  - PgVector Extension: แปลงเนื้อหาสไลด์และคำถามเป็น Embedding Vectors เพื่อทำ Semantic Search บนฐานข้อมูล PostgreSQL

- Data Persistence & Cache Layer:

  - PostgreSQL: ฐานข้อมูลหลักสำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้, สไลด์, ผลโพลล์, คำถาม และ Session Analytics

  - Redis Cache: เก็บข้อมูลสถานะ Session แบบ Real-time และทำ In-Memory Caching เพื่อลดภาระของฐานข้อมูล

- Infrastructure & Deployment (DevOps Pipeline):

  - Docker & Kubernetes (K3S): จัดทำ Containerization เพื่อให้ง่ายต่อการ Deployment แบบ Self-hosted บนโครงสร้างพื้นฐานภายใน มจธ. (KMUTT Infrastructure)

  - Nginx: ทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy และ Load Balancer

  - CI/CD Pipeline & Tooling: บริหารจัดการโค้ดและ CI/CD ผ่าน GitHub / GitHub Actions, ติดตามและจัดการงานด้วย Jira, วัดผลและตรวจสอบระบบด้วย Grafana และ Jest

  - Technology Stack

Frontend: Next.js (React Framework), TypeScript, Tailwind CSS

Backend Framework: NestJS (Node.js TypeScript Framework)

Real-Time Communication: WebSockets, Redis Pub/Sub

Database & Vector Search: PostgreSQL, PgVector Extension, Redis

AI & Machine Learning: RAG Architecture (Retrieval-Augmented Generation),

LLM Integration, Vector Embeddings

DevOps & Infrastructure: Docker, K3S (Lightweight Kubernetes), Nginx

Testing & Monitoring: Jest, Grafana

Project & Version Control: GitHub, GitHub Actions, Jira

- แผนการส่งมอบงาน (Roadmap)

| Release | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 30 พฤศจิกายน 2569 | 23 กุมภาพันธ์ 2570 | 30 มีนาคม 2570 |
| Goal | Foundation & Core Interactions | Slide Management, Gamification & AI Q&A | AI Pre-session Assistant & Session Analytics |
| Features | - เข้าสู่ระบบผ่าน KMUTT SSO และ Guest Join (QR Code / 6-Digit PIN) - โครงสร้างพื้นฐาน Real-time WebSocket + Redis รองรับ 300 Concurrency - Live Polling พร้อม Dynamic Visualization แสดงผลสด - Word Cloud Generator แบบ Real-time - Live Q&A และระบบกด Upvote คำถาม (รองรับ Anonymous) - รองรับการแสดงผล Code & Math Syntax Support (LaTeX / KaTeX) บนทุกอุปกรณ์ | - ระบบนำเข้าไฟล์สไลด์เดิม (Slide Import PDF / Background Images) - ระบบ Live Quiz พร้อมนาฬิกานับถอยหลังและ Live Leaderboard - โหมดทำงานกลุ่ม (Group-based Team Mode, Team Competition และ Streak Multipliers) - แดชบอร์ดวิเคราะห์ผลหลังจบการสอน (Host Session Analysis) พร้อม Engagement Density Heatmap รายสไลด์ - ระบบ AI Semantic Q&A Clustering (จัดกลุ่มคำถามซ้ำซ้อนด้วย PgVector/RAG) | - ระบบ AI Contextual Slide Lookup (ค้นหาสไลด์ที่ตรงกับบริบทคำถามอัตโนมัติ) - ระบบ AI Merge Synonyms สำหรับรวมกลุ่มคำใน Word Cloud - ระบบ AI Suggestion วิเคราะห์เนื้อหาสไลด์เพื่อแนะนำจุดแทรก Interactive Slide และสร้างโจทย์ Quiz/Poll อัตโนมัติ (Pre-session Planner) - สถาปัตยกรรมรองรับการพัฒนา Add-ins (PowerPoint & Canva) ในอนาคต |